Contract de Finanțare - Proiect „Asistent Virtual AI pentru Educație Digitală în Mediul Preuniversitar și Universitar”

Părțile Contractului

Finanțatorul: ........................................, cu sediul în ..........................., înmatriculat(ă) în Registrul Comerțului/Juridic .................., CUI/CIF ..................., reprezentat(ă) legal de ...................., în calitate de ..................., denumit(ă) în continuare „Finanțatorul”.

Beneficiarul: Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (UCB), cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, B-dul Eroilor nr. 30, județul Gorj, cod fiscal 4597441, reprezentată legal de ...................., în calitate de Rector/Director de proiect, denumită în continuare „Beneficiarul”.

Finanțatorul și Beneficiarul vor fi denumiți în mod colectiv „Părțile”.

Obiectul Finanțării

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea și implementarea Proiectului de cercetare intitulat „Asistent Virtual AI pentru Educație Digitală în Mediul Preuniversitar și Universitar” (denumit în continuare „Proiectul”). Proiectul are ca scop îmbunătățirea unei aplicații educaționale open-source existente, care permite cadrelor didactice să încarce cursuri în format PDF, PPT sau document text și oferă studenților:

- acces online la materialele de studiu încărcate;

- un asistent virtual bazat pe inteligență artificială care răspunde la întrebări legate de cursuri și materiale;

- generarea automată de întrebări pentru examene, teste și evaluări;

- suport în desfășurarea examenelor finale și asistență la notarea automată a lucrărilor.

Finanțarea acordată prin prezentul contract are ca destinație exclusivă acoperirea costurilor de dezvoltare, testare și implementare a îmbunătățirilor propuse în cadrul Proiectului, precum și a activităților de cercetare aferente. Scopul este de a crea o versiune avansată a aplicației AI educaționale, care să fie pusă la dispoziția mediului preuniversitar și universitar, contribuind la digitalizarea educației și îmbunătățirea procesului de învățare.

Durata

Durata prezentului contract este de 12 luni, cuprinzând perioada de implementare a Proiectului. Termenul se calculează de la data semnării contractului de către ambele Părți. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al Părților, formalizat prin act adițional, în cazul în care Părțile convin asupra extinderii finanțării sau a perioadei de implementare.

Suma Finanțării și Condițiile de Plată

Valoarea Finanțării: Finanțatorul se obligă să ofere Beneficiarului o finanțare totală în sumă de 10.000 EUR (zece mii euro) pentru realizarea Proiectului. Această sumă constituie cuantumul minim al finanțării; Părțile pot agrea suplimentarea finanțării prin act adițional, dacă pe parcursul implementării se identifică necesități suplimentare justificate.

Moneda și tranșele de plată: Plățile se vor efectua în euro (EUR), în contul indicat de Beneficiar. Suma va fi plătită în următoarele tranșe:

1. Tranșa I : 40% din suma totală (adică 4.000 EUR) va fi virată în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract, pentru demararea Proiectului.

2. Tranșa II : 40% din suma totală (adică 4.000 EUR) va fi virată la jumătatea perioadei de implementare (după 6 luni), condiționat de prezentarea de către Beneficiar a unui raport intermediar satisfăcător privind stadiul Proiectului.

3. Tranșa finală : 20% din suma totală (adică 2.000 EUR) va fi virată la finalul perioadei de implementare (la 12 luni), după predarea de către Beneficiar a raportului final și a livrabilelor Proiectului, și după acceptarea acestora de către Finanțator.

Condiții de utilizare a fondurilor: Beneficiarul va utiliza fondurile exclusiv pentru activitățile prevăzute în Proiect (cheltuieli de personal implicat în cercetare și dezvoltare, achiziția de echipamente sau servicii necesare dezvoltării software-ului, costuri de servere/hosting, activități de testare și implementare pilot, diseminare de rezultate etc.). Orice realocare semnificativă a fondurilor între categoriile de cheltuieli va fi realizată numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a Finanțatorului.

Raportare financiară: Beneficiarul se obligă să păstreze evidența contabilă clară a utilizării fondurilor și să transmită Finanțatorului rapoarte financiare la cerere sau conform unui calendar agreat (de exemplu, raport intermediar la 6 luni și raport final la 12 luni). Rapoartele financiare vor detalia modul în care au fost utilizate sumele primite și vor fi însoțite de documente justificative (facturi, chitanțe, ordine de plată etc.), conform cerințelor legale și ale Finanțatorului.

Drepturile și Obligațiile Părților

Obligațiile și Drepturile Finanțatorului:

- Furnizarea fondurilor: Finanțatorul se obligă să plătească suma convenită, în tranșele și la termenele stabilite la secțiunea precedentă, cu respectarea condițiilor de plată agreate.

- Monitorizarea Proiectului: Finanțatorul are dreptul de a monitoriza progresul Proiectului și modul de utilizare a finanțării. În acest sens, Finanțatorul poate solicita rapoarte de progres, documentație tehnică parțială și informații despre stadiul activităților, pe care Beneficiarul se obligă să le furnizeze într-un termen rezonabil. De asemenea, Finanțatorul poate desemna reprezentanți pentru a participa la întâlniri de lucru, prezentări sau demonstrații ale rezultatelor intermediare ale Proiectului.

- Audit și verificare: Finanțatorul are dreptul de a verifica documentele financiare și modul de gestionare a fondurilor de către Beneficiar, pentru a se asigura că acestea sunt folosite conform destinației stabilite. Eventualele verificări sau audituri se vor desfășura cu notificare prealabilă și în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

- Confidențialitate și Publicitate: Finanțatorul se obligă să trateze cu confidențialitate informațiile primite de la Beneficiar care sunt marcate ca fiind confidențiale și să nu le dezvăluie terților fără acordul prealabil al Beneficiarului, cu excepția cazului în care dezvăluirea este cerută de lege. Finanțatorul are dreptul să facă publică implicarea sa în Proiect (de exemplu, în rapoarte anuale, comunicate de presă sau materiale de publicitate), cu respectarea dreptului Beneficiarului de a revizui și agrea conținutul publicat despre Proiect.

Obligațiile și Drepturile Beneficiarului:

- Implementarea Proiectului: Beneficiarul se obligă să realizeze integral activitățile Proiectului, în conformitate cu planul de lucru și obiectivele stabilite, așa cum sunt descrise în documentația Proiectului (eventual anexată prezentului contract). Beneficiarul va depune toate eforturile pentru atingerea indicatorilor și rezultatelor așteptate, la standardele de calitate asumate.

- Utilizarea fondurilor: Beneficiarul se obligă să utilizeze suma finanțată exclusiv în scopul implementării Proiectului și în concordanță cu bugetul aprobat al Proiectului. Cheltuielile efectuate vor fi rezonabile și necesare pentru derularea Proiectului. Beneficiarul nu va folosi fondurile pentru alte scopuri decât cele convenite și nu va devia de la planul Proiectului fără acordul scris al Finanțatorului.

- Raportare tehnică și științifică: Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite Finanțatorului rapoarte periodice privind progresul tehnic și științific al Proiectului (de exemplu, un raport intermediar la 6 luni) și un Raport Final la încheierea Proiectului. Aceste rapoarte vor include descrierea activităților realizate, rezultatele obținute (inclusiv eventuale prototipuri software, date de testare, statistici de utilizare etc.), problemele întâmpinate și modul de soluționare a acestora, precum și planul pentru finalizarea cu succes a Proiectului.

- Livrarea rezultatelor: La finalul Proiectului, Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția Finanțatorului toate livrabilele convenite: codul sursă al aplicației AI îmbunătățite (publicat ca proiect open-source, conform politicii Proiectului), documentația tehnică și de utilizare, rapoartele de testare și evaluare, precum și orice alte rezultate menționate în documentația inițială a Proiectului. Beneficiarul va asigura, de asemenea, instalarea și demonstrarea funcționalităților cheie ale platformei îmbunătățite.

- Drepturi de proprietate intelectuală: Părțile convin că rezultatele Proiectului (inclusiv îmbunătățirile aduse aplicației software, codul sursă, documentația și materialele dezvoltate) vor fi disponibilizate în regim open-source. Beneficiarul va deține și va gestiona drepturile de proprietate intelectuală asupra rezultatelor Proiectului, cu obligația de a le distribui sub o licență deschisă care să permită utilizarea liberă în scop educațional. Finanțatorul are dreptul de a utiliza, reproduce și distribui rezultatele Proiectului în condițiile licenței open-source alese, fără costuri suplimentare.

- Vizibilitatea Finanțatorului: Beneficiarul se obligă să recunoască și să menționeze contribuția Finanțatorului în materialele promoționale, rapoartele publice, prezentările sau publicațiile științifice rezultate din Proiect. De exemplu, orice prezentare, site web al Proiectului sau material tipărit va include logoul sau numele Finanțatorului, dacă acesta dorește, și o mențiune de tipul "Acest proiect a fost realizat cu sprijinul finanțării oferite de [Numele Finanțatorului]".

- Confidențialitate: Beneficiarul se obligă să trateze cu confidențialitate orice informații sensibile ale Finanțatorului de care ar putea lua cunoștință pe parcursul colaborării și să nu le dezvăluie către terți fără consimțământul scris al Finanțatorului, exceptând cazurile prevăzute de lege sau situațiile în care informațiile respective devin publice.

Rezultatele Așteptate

În urma implementării Proiectului finanțat prin prezentul contract, se așteaptă obținerea următoarelor rezultate și livrabile principale:

Platformă educațională AI îmbunătățită: Versiunea actualizată a aplicației educaționale open-source, cu funcționalități extinse și optimizate. Aceasta include un asistent virtual AI ameliorat (capabil să ofere răspunsuri mai precise la întrebările studenților și cu capacitatea de a genera întrebări de examen de o calitate superioară), o interfață îmbunătățită pentru profesori la încărcarea și gestionarea cursurilor, precum și module noi pentru asistarea la evaluare și notare automată.

Proiect-pilot implementat: Testarea și utilizarea pilot a platformei îmbunătățite într-un mediu educațional real (de exemplu, într-o școală sau un liceu și, separat, în cadrul unei facultăți a Universității „Constantin Brâncuși”). Se va obține feedback de la profesori și studenți privind funcționalitatea și utilitatea asistentului virtual AI, iar acest feedback va fi documentat și folosit pentru eventuale ajustări finale înainte de lansarea largă.

Documentație și ghiduri de utilizare: Realizarea unei documentații complete pentru aplicația dezvoltată, incluzând manual de utilizare pentru cadrele didactice și studenți, ghid de instalare și administrare a platformei, precum și documentația tehnică (descrierea arhitecturii software, a algoritmilor de inteligență artificială folosiți și a modului de integrare a sistemului).

Raport de cercetare și analiză de impact: Întocmirea unui raport final care sumarizează activitățile desfășurate, rezultatele obținute și impactul Proiectului. Acest raport va include o analiză a eficacității asistentului AI în procesul educațional (de exemplu, îmbunătățirea accesului la informații, gradul de satisfacție al utilizatorilor, evoluția rezultatelor elevilor/studenților) și va formula concluzii și recomandări pentru utilizarea pe scară mai largă a platformei în sistemul educațional.

Diseminarea rezultatelor: Organizarea de prezentări și workshop-uri în comunitatea academică și în instituții de învățământ preuniversitar pentru a demonstra funcționalitățile platformei AI și pentru a împărtăși bune practici. De asemenea, publicarea rezultatelor Proiectului pe canale dedicate (pagina web a Universității, platforme de publicații științifice, conferințe de specialitate), asigurându-se vizibilitatea atât a Beneficiarului, cât și a Finanțatorului.

Dispoziții Finale

- Forța majoră: Părțile nu vor fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, dacă aceasta este cauzată de un eveniment de forță majoră (așa cum este definit de legislația în vigoare) ce nu a putut fi prevăzut și nici evitat. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă Parte în scris, în maximum 5 zile de la apariția evenimentului, și de a lua toate măsurile rezonabile pentru a limita consecințele. Dacă evenimentul de forță majoră se prelungește pe o durată mai mare de 30 de zile, Părțile vor discuta de comun acord modalitățile de continuare, suspendare sau încetare a contractului.

- Încetarea contractului: Prezentul contract încetează de plin drept la finalul perioadei de durată stabilite (12 luni), odată cu îndeplinirea tuturor obligațiilor de către Părți. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor de către una dintre Părți, cealaltă Parte are dreptul să rezilieze unilateral contractul, cu o notificare scrisă prealabilă de 15 zile calendaristice, dacă problema nu este remediată în acest termen. În caz de reziliere din culpa Beneficiarului (de ex., nerealizarea Proiectului conform obiectivelor sau utilizarea necorespunzătoare a fondurilor), Finanțatorul poate solicita restituirea fondurilor neutilizate ori utilizate necorespunzător. Rezilierea contractului nu va afecta obligațiile deja scadente sau drepturile dobândite de Părți anterior momentului rezilierii.

- Soluționarea disputelor: Orice neînțelegere sau dispută decurgând din sau în legătură cu prezentul contract va fi soluționată pe cale amiabilă, prin negocieri directe între Părți. În cazul în care Părțile nu reușesc să ajungă la un acord amiabil în termen de 30 de zile de la notificarea în scris a diferendului, litigiul va fi supus spre soluționare instanțelor judecătorești competente din jurisdicția Beneficiarului (sau, dacă Părțile convin, unui arbitraj conform regulilor Camerei de Comerț și Industrie), în conformitate cu legea aplicabilă menționată mai jos.

- Legea aplicabilă: Prezentul contract este guvernat de legea română. Prevederile contractului se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile în materie de finanțare și cercetare.

- Întregul acord: Prezentul contract, împreună cu eventualele sale anexe și acte adiționale, constituie voința Părților cu privire la obiectul său și înlătură orice înțelegere anterioară, verbală sau scrisă, dintre Părți, referitoare la obiectul contractului. Orice modificare a contractului se va realiza prin act adițional semnat de ambele Părți.

- Exemplare și semnături: Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ................. (data), la ................... și intră în vigoare la data semnării de către ambele Părți. Acesta a fost redactat în două (2) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte, ambele având aceeași valoare legală. Prin semnarea prezentului contract, Părțile declară că au citit și au înțeles integral clauzele acestuia și că le acceptă necondiționat.

Finanțatorul: [Nume reprezentant autorizat]

Funcție: [Titlul reprezentantului]

Semnătura: ...................................

Beneficiarul: [Nume reprezentant UCB]

Funcție: [Rector/Director de Proiect]

Semnătura: ...................................